**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**---------------------**

**BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN**

*Căn cứ vào* **HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN số 486/2022/HĐ/ISOFH-CTV-01** *ký ngày 15 tháng 03 năm 2022 giữa* ***Hoàng Minh Sơn*** *và Công ty Cổ phần công nghệ ISOFH.*

Hôm nay ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại Công Ty Cổ phần Công nghệ ISOFH, chúng tôi gồm có:

**BÊN A**: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ISOFH (*Sau đây gọi là “ISOFH”)***

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số thuế : | 0107259799 |
| Địa chỉ trụ sở : | Tầng 1, Số nhà 32, Ngách 20, Ngõ 61 Đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. |
| Địa chỉ văn phòng : | Tầng 2, số 35 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội |
| Người đại diện : | Ông **Nguyễn Trần Đông** |
| Chức vụ : | Tổng giám đốc |
| **Và** | |

**BÊN B:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ông : | **HOÀNG MINH SƠN** |
| Ngày sinh : | 29/10/2001 |
| CMND/CCCD số : | 030201004579 cấp ngày 27/07/2017 tại: CA Chí Linh |
| Ngày cấp : | 27/07/2017 |
| Địa chỉ thường trú : | Phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương |
| Địa chỉ liên hệ : | CT3A Nam Cường, khu đô thị Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| Điện thoại : | 0369407684 |
| Mã số thuế : | ................................. |
| Tài khoản : | 46110000537021 |
| Tại Ngân hàng : | BIDV, chi nhánh: Bắc Hải Dương |
| ***Sau đây gọi là “Cộng tác viên”*** | |
|  |  |

Hai Bên cùng thỏa thuận nghiệm thu với những điều khoản cụ thể như sau:

1. **KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC** Bên B đã tiến hành các công việc theo thỏa thuận tại Hợp đồng từ ngày 01-08-2022 đến hết ngày 31-08-2022 bao gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **ĐÁNH GIÁ** |
| 1. | * **Ticket:** * ISCHAIN-634 ISF\_Data hub\_Thiết kế giao diện màn hình Marketplace và Detail asset   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-634>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-635 ISF\_Data hub\_Thiết kế giao diện màn hình Detail asset   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-635>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-643 ISF\_Data hub\_Thiết kế giao diện màn hình Deposit   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-643>  Trạng thái: **CLOSED**   * ISCHAIN-655 ISF\_Data hub\_Vẽ màn hình Profile   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-655>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-651 ISF\_Data hub\_Vẽ màn hình Profile   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-651>  Trạng thái: **CLOSED**   * ISCHAIN-654 ISF\_Data hub\_Vẽ màn hình Profile   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-654>  Trạng thái: **CLOSED**   * ISCHAIN-657 ISF\_Data hub\_Chỉnh sửa màn hình view detail   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-657>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-670 Sửa lỗi khi chuyển trang không giữ đúng tab của menu trang Profile   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-670>  Trạng thái: **CLOSED**   * ISCHAIN-684 [IVIRSE] [Community - Campaign] Không tạo được campaign do FE không đọc được release date từ file template   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-684>  Trạng thái: **DEPLOYED**   * ISCHAIN-688 [IVIRSE] [Community - Admin List] Tạo thông báo khi admin đổi tên   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-688>  Trạng thái: **DEPLOYED**   * ISCHAIN-702 ISF\_Data hub\_Thiết kế màn hình Requests   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-702>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-703 ISF\_Data hub\_Chỉnh sửa more filter trong màn hình Profile   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-703>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-683 ISF\_Data hub\_Chỉnh sửa màn hình Marketplace\_Filter   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-683>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-721 [IVIRSE] [Community - Campaign] Không thể request approval một campaign   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-721>  Trạng thái: **PASSED TEST**   * ISCHAIN-701 ISF\_Data hub\_Chỉnh sửa view detail của dữ liệu khi nhấn chọn xem sản phẩm từ marketplace   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-701>  Trạng thái: **DONE LIVE**   * ISCHAIN-700 ISF\_Data hub\_Chỉnh sửa lại màn hình marketplace theo thiết kế mới   Link ticket: <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-700>  Trạng thái: **DONE LIVE** | **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt**  **Đạt** |
| 2. | * **Datahub Marketplace working task and responsive** * **Verify user**   **Đã thực hiện**   * **View Data in Marketplace**   Link ticket:  <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-634>   * **Manage asset**   Link ticket:   * <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-635> * <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-654> * <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-651> * <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-655> * **Listing asset**   Link ticket:  <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-654>   * **Deposit**   Link ticket  <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-643>   * **Buy asset**   Link ticket:  <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-634>   * **Appeal and withdraw**   Link ticket  <https://jira.isofh.com.vn/browse/ISCHAIN-643>   * **Ra mắt MVP** * Trạng thái: đã ghép API, đang thực hiện test   **Trạng thái:**   * Giao diện: Đã hoàn thành giao diện như design * Responsive: Đã hoàn thành * Các luồng logic: Hoàn thành các luồng logic để chuẩn bị cho phase ghép API * MVP: Đang thực hiện ghép API | **Đạt**  **Hoàn thiện**  **Đang hoàn thiện** |
| 3. | * **Xây dựng BE Datahub Marketplace**   Xây dựng base router và model cho BE datahub | **Đang thực hiện** |
| 4. | * **Nghiên cứu training AI** * Nghiên cứu cấu trúc mạng CNN, VGG, GoogleNet * Nghiên cứu các phương pháp cải thiện model training * Training mô hình Brain Tumor detection với accuracy 92%   Link:  <https://github.com/sonmh2329/Python-Machine-Learning/tree/master/deep_learning> | **Hoàn thành** |

1. **CHI PHÍ THANH TOÁN**

Hai bên xác nhận thù lao chi trả cho Cộng tác viên để thực hiện công việc là: …..................……....... **VNĐ** (Bằng chữ: .............................................................................../.).

Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn, số tiền Cộng tác viên được thanh toán là: …..................…….. **VNĐ** (Bằng chữ: .............................................................................../.).

1. **KẾT LUẬN:**
2. Cộng tác viên đã hoàn thành khối lượng công việc đúng theo hợp đồng đã ký.
3. Các công việc được Người Quản lý và theo dõi công việc của ISOFH xác nhận đủ điều kiện thanh toán.
4. Hai bên thống nhất với nội dung Biên bản nghiệm thu và lấy làm cơ sở thanh toán chi phí cho Cộng tác viên.
5. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

|  |  |
| --- | --- |
| **CỘNG TÁC VIÊN**  **HOÀNG MINH SƠN** | **NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI**  **CÔNG VIỆC**  **PHÍ THỊ KIM ANH** |
| **TỔNG GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN TRẦN ĐÔNG** | |